| T | Công việc theo kế hoạch | Kết quả thực hiện (kèm minh chứng google drive) | Khó khăn, giải pháp | Kế hoạch tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Tìm hiểu React, Tailwind CSS và Vite. - Tìm hiểu LocalStorage và cách lưu dữ liệu trên trình duyệt. - Tìm hiểu công cụ Figma. - Tạo thư mục dự án GitHub theo quy định. | - Có tài liệu tổng quan về các công nghệ và công cụ sử dụng. - Nắm được cách sử dụng Figma cơ bản. - Tạo repository GitHub theo quy định. Minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/1-ecX9TxUBCHC3ZoG0Qi7T6TQeTHLVKhu?usp=sharing | - Khó khăn: Chưa quen với các công nghệ và công cụ sử dụng trong đề tài. - Chưa xác định được cách phân chia và đặt tên các mục, tiểu mục phù hợp cho nội dung. - Giải pháp: Tham khảo tài liệu, thực hành các ví dụ cơ bản để hiểu cách sử dụng. - Hỏi GVHD. | - Tham khảo các hệ thống bán mẫu website. - Xác định chức năng và cách tổ chức nội dung của hệ thống. - Sử dụng Figma để xây dựng bản thiết kế giao diện cho các trang chính của hệ thống. Tuần 2 |
|  | - Tham khảo ThemeForest, MonsterONE và một số hệ thống bán mẫu website. - Xác định các chức năng cần có của hệ thống và xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng - Xây dựng bản thiết kế giao diện cho các trang chính của hệ thống. - Xây dựng các components dùng chung bằng React và Tailwind CSS (Header, Footer, Button,...). | - Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thông bán website. - Thiết kế bố cục các trang: Trang chủ, Giới thiệu, Mẫu website, Chi tiết mẫu, Giỏ hàng, Đơn hàng, Đăng nhập và Đăng ký,... Minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/1xj5gRwvFwEEVAJ_rCqMAZH4ie8MMDr3Y?usp=sharing | - Khó khăn: Chưa xác định rõ các thành phần chức năng và cách bố trí giao diện Dashboard dành cho quản trị viên. - Giải pháp: Tham khảo các mẫu Dashboard của hệ thống bán hàng. | - Xây dựng giao diện Trang chủ, Giới thiệu và Mẫu website bằng React và Tailwind CSS dựa trên bản thiết kế Figma trong Tuần 3. |
|  | - Xây dựng cấu trúc thư mục dự án cho React và Tailwind CSS. - Xây dựng giao diện hoàn chỉnh cho Trang chủ, Giới thiệu và trang danh sách Mẫu website dựa trên bản thiết kế Figma. - Dựng các Components dùng chung (Header, Footer, Card mẫu website, Tìm kiếm,...). | - Mới hoàn thành dựng giao diện 2 trang chính (Trang chủ, Giới thiệu) khớp thiết kế, đảm bảo hiển thị Responsive. Link vercel: https://csn-da24tta-tranquocdinh-banwebsite.vercel.app/ Minh chứng: https://drive.google.com/drive/folders/1CFTCBsMU2KoGj3JulMhl6ky3Pe3FWDUg?usp=sharing | - Khó khăn: Chưa có đủ bộ banner, hình ảnh minh họa và logo chính thức để hoàn thiện nội dung trực quan cho website. - Giải pháp: Tổng hợp và lựa chọn bộ hình ảnh minh họa, thiết kế logo chính thức trong Tuần 4. | - Hoàn thiện giao diện các trang còn lại: Chi tiết mẫu, Giỏ hàng, Đơn hàng, Đăng nhập và Đăng ký,.. trong tuần 4. - Cài đặt và tích hợp React Router DOM để điều hướng mượt mà giữa tất cả các trang. - Chọn bộ banner, hình ảnh minh họa và thiết kế logo chính thức cho website. |